О мерах по подготовке безаварийного

пропуска паводковых вод в 2021 году

на территории Романовского

муниципального района Саратовской

области

В целях своевременной организации  и безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, организаций и учреждений, безопасности  жизни  людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушений дорог, мостов на территории Романовского муниципального района Саратовской области, администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить должностной состав паводковой комиссии администрации Романовского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2021 году на территории Романовского муниципального  района Саратовской области  согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области совместно с руководителями организаций всех форм собственности в срок до 2 февраля создать паводковые комиссии для организованного пропуска паводковых вод в 2021 году.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Романовского муниципального  района  Саратовской области от 12.02.2020  года № 53 «О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Романовского муниципального района Саратовской области».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Романовского  муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Исупова В.П.

Глава

муниципального района                                    А.И.Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Романовского  муниципального района Саратовской области

от  27.01.2021  года № 34

Должностной состав

паводковой комиссии администрации Романовского муниципального района Саратовской области

Председатель комиссии:

- заместитель главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Заместители председателя комиссии:

- начальник управления сельского хозяйства и развития личных подсобных хозяйств граждан администрации муниципального района;

- заместитель начальника 56 -ПСЧ (по охране р.п. Романовка) ФПС ГПС 8 пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

Секретарь комиссии:

- консультант по делам ГО и ЧС администрации муниципального района;

Члены комиссии:

- начальник ОНД и ПР по Романовскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

- начальник отделения полиции №1 в составе МО МВД России «Балашовский» (по согласованию);

- главный врач ГУЗ Саратовской области «Романовская районная больница» (по согласованию);

- начальник Романовские РЭС филиала ПАО «Россети Волга» «Саратовские распределительные сети – Прихоперское производственное отделение» (по согласованию);

- начальник муниципального учреждения «ЕДДС по Романовскому муниципальному району Саратовской области»;

- начальник участка в р.п. Романовка филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балашове (по согласованию);

- директор МУП ЖКХ;

- директор МУП Романовского МО «Исток» (по согласованию);

- начальник ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);

- заведующий сектором по мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации муниципального района;

- начальник линейно технического участка р.п. Романовка МЦТЭТ г. Балашов ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

- главный редактор МУП Романовского МР «Редакция районной газеты «Восход» (по согласованию);

- консультант, юрист администрации муниципального района;

- директор ГАУ «Романовский лесхоз» (по согласованию).

________________________________

Приложение № 2 к постановлению администрации Романовского

муниципального района

Саратовской области

от  27.01.2021 года №  34

План

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2021 году на территории Романовского муниципального  района Саратовской области

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава паводковых комиссий по обеспечению пропуска паводка | до 02.02 | Главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 2. | Подготовить План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и представить в районную паводковую комиссию | до 02.02 | Председатели паводковых комиссий муниципальных образований |
| 3. | Корректировка разделов единого информационного электронного документа: «Паспорт территории Романовского муниципального района»; «Паспорт территории городского поселения»; «Паспорт территории сельского поселения»; «Паспорта территории населенных пунктов»; «Паспорт территорий потенциально опасного объекта» | до8.02 | МУ «ЕДДС по Романовскому муниципальному району» |
| 4. | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципальных образований района для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | до 08.02 | Паводковая комиссия администрации МР |
| 5. | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов (составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии и реализация до начала паводка | до 24.02 | Председатель, члены паводковой комиссии, руководители предприятий, организаций, арендаторы ГТС (по согласованию) |
| 6. | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 20.02 | Главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 7. | Проведение противопаводковой командно-штабной тренировки. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | март | КЧС и ОПБ администрации МР, силы и средства Романовского районного звена СТП РСЧС (по согласованию) |
| 8. | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних муниципальных районов Саратовской области по вопросам безаварийного пропуска паводковых вод | до 19.02 | Паводковая комиссия администрации МР |
| 9. | Организация и проведение заседаний паводковой комиссии | в соответствии с планом работы комиссии | Председатель (секретарь) паводковой комиссии |
| 10. | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | до 10.03 | Главы МО Романовского МР (по согласованию), руководители ООО «Дорстрой» (по согласованию), МУП РМО «Исток» (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, организаций и учреждения района (по согласованию) |

| 11. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | до 1.03 | ЛТУ р.п. Романовка МЦТЭТ г. Балашов ПАО «Ростелеком» (по согласованию), Романовские РЭС филиала ПАО «Россети Волга» «Саратовские распределительные сети – Прихоперское производственное отделение» (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начало паводка | до 10.03 | Главы МО Романовского МР (по согласованию), Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) |
| 13. | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья | до 1.03 | Главы МО Романовского МР (по согласованию), ИП «Венедиктова А.А.» (по согласованию) |
| 14. | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозавимисимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 26.02 | Паводковая комиссия администрации МР, Главы МО Романовского МР (по согласованию), ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию) |
| 15. | Запрещение на период паводка проезда всех видов транспорта по затапливаемым местам, не предназначенных для этих целей | весь период | ОП №1 в составе МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) |
| 16. | Обследование мест эвакуации сельскохозяйственных животных на предмет соответствия ветеринарно-санитарным требованиям. Обследование скотомогильников, находящихся в зоне подтопления на предмет безопасности в случае затопления паводковыми водами | до 12.03 | ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
| 17. | Создание запасных мест размещения для скота | 12.03 | Управление сельского хозяйства и развития личных подсобных хозяйств граждан администрации муниципального района |
| 18. | Организация работы временных водомерных постов | до вскрытия рек | Главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 19. | Защита системы водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 12.03 | Главы МО Романовского МР (по согласованию), МУП Романовского МО «Исток» (по согласованию), МУП МО «Волна» (по согласованию) |
| 20. | Уточнить списки жителей попадающих в зону возможного подтопления, а так же количество животных, и предоставить их в паводковую комиссии администрации Романовского муниципального района Саратовской области | до 08.02 | Главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 21. | Опубликование в газете «Восход» памятки населению по действиям при угрозе и затоплении населенных пунктов | март | МУП Романовского муниципального района «Редакция районной газеты «Восход» (по согласованию) |
| 22. | Провести необходимые расчёты в потребности сил и средств | до 8.02 | Главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 23. | Выполнение комплекса мер по подготовке потенциально – опасных объектов на территории района к условиям весеннего половодья | весь период | Руководитель НС -6 (РС- 6) филиала «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» (по согласованию) |
| 24. | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных (подтопленных) зон района | весь период | Главы МО Романовского МР (по согласованию), руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 25. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | Паводковая комиссия администрации МР, главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 26. | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащих юридическим лицам | весь период | Страховые компании (по согласованию), главы МО Романовского МР (по согласованию) |
| 27. | Представление отчетов, в виде заслушивания, администрации Романовского муниципального района о выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод КЧС и ОПБ при Правительстве области | весь период | Председатель КЧС и ОПБ администрации МР |
| 28. | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме | весь период | МУ «ЕДДС по Романовскому муниципальному району Саратовской области» |
| 29. | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов (жилых домов) направить оперативные группы для оценки обстановки | весь период | Председатель паводковой комиссии администрации МР |
| 30. | Создать оперативную группу по контролю за паводковой ситуацией | 08.02 | Администрация Романовского МР |
| 31. | Создать оперативный штаб ликвидации ЧС и направить в ГУ МЧС России по Саратовской области нормативно-правовой акт по его созданию | 08.02 | Администрация Романовского МР |
| 32. | Разработка графика круглосуточного дежурства должностных лиц оперативного штаба с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального района | 08.02 | Администрация Романовского МР |
| 34. | Представление отчета о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуску паводковых вод в 2021 году на территории Романовского МР в КЧС и ОПБ при Правительстве области | до 15.03 | Консультант по делам ГО и ЧС администрации муниципального района |

________________________________________