АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.09.2021 года №  436

О внесении изменений в постановление

администрации Романовского

муниципального района  Саратовской области

от 10.12.2020года № 591

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 10.12.2020 года № 591 «Об утверждении  муниципальной программы «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального района» изменения изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Признать утратившим силу постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 7.09.2021 года № 383 «О  внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 10.12.2020 года № 591».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области romanovka.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Исупова В.П.

Глава

муниципального района                                                            А.И. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 28.09.2021 года № 436 «Приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 10.12.2020 года № 591» ПАСПОРТ муниципальной программы «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального района » Наименование программы; «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального района ». Заказчик программы; Администрация Романовского муниципального района. Разработчик программы; Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района. Цель и задачи программы; Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Романовского муниципального района и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Условием достижения цели является решение следующих задач: - выполнение необходимых объемов работ по капитальному ремонту дорог; -выполнение работ по безопасности движения (разметка проезжей части дорог, установка барьерного ограждения на опасных участках дорог и т.п.); - восстановление дорог.. Объемы и источники; Общий объем финансирования по программе составляет 2021год 33828063,0 руб., из них: -средства бюджета Романовского муниципального района -33828063,0 руб., 2022год – 21979700,0 руб., из них: -средства бюджета Романовского муниципального района - 21979700,0 руб., 2023год 19079700,0 руб., из них: -средства бюджета Романовского муниципального района - 19079700,0 руб.. Целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы; 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится на 11,8%; 2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий, уменьшится на 2%, снизится до 0%; 3. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 1,5км.. Ожидаемые конечные результаты реализации программы; Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам Романовского муниципального района и развитие транспортной сети уличных дорог. Система организации контроля; Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется администрацией Романовского муниципального района. Осуществление муниципального контроля; Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района. - ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также обочины и разделительные полосы при их наличии. Ремонт автомобильных дорог - это комплекс работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, улучшению ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог. Содержание дорог - это осуществляемый в течение всего года комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения, а также работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Дорожные сооружения - это сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и др.). Автобусный маршрут - установленный в процессе организации перевозок путь следования автобусов между начальным и конечным пунктами. Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно- транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Муниципальный контроль – обеспечение соблюдения организациями независимо от их собственности, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных нормативно-правовыми актами. II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Проблема состояния дорожно-мостового хозяйства. Дорога и земляное полотно. Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: шелушения, неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. По состоянию на 01.01.2020 года в Романовском муниципальном районе расположены: автомобильные дороги общего пользования местного значения межмуниципального характера – 35,6 км, в том числе с твердым покрытием- 0,8 км; улично- дорожной сети 230,35 км., в том числе с твердым покрытием -69,18км. Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее чем на 1,1 км протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия. Проблема организации дорожного движения На обеспечение безопасности движения негативно влияет перегрузка транспортом городских магистралей из-за отставания развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта. В настоящее время все больше и больше обостряется проблема организации дорожного движения. Современная организация общественного транспорта не обеспечивает комфортный уровень перевозок в районе. Транспортная система района не в полной мере учитывает потребности и особенности передвижений. Возрастает объем неорганизованной парковки. Отсутствует программа целенаправленных действий по совершенствованию организации уличного движения. III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ # Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Романовского муниципального района и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог, обеспечение необходимой дорожно-эксплуатационной техникой и улучшение количественных и качественных характеристик проводимых работ. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: -выполнить ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Романовского муниципального района, - установка дорожных знаков, - повышение надежности работы дорожно-эксплуатационной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию и рациональное использование техники при производстве работ; # - обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам улично-дорожной сети. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия муниципальной программы «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального района» в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения направлены на развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Романовского муниципального района. В перечень работ проектирования и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального района входят: - Круглогодичная очистка дорожного полотна; - Установка знаков; - Изготовление проектно- сметной документации; - Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ И СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА № п/п; Наименование мероприятий; Протяженность, км/ общая площадь, кв. м; Сумма ( руб.); Ответственный исполнитель. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 2021г. 1; Ремонт автомобильной дороги ул. Войно-Ясенецкого.; 0.7/4262; 1100200,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Ремонт автомобильной дороги ул. Федоровка.; 1.9/11400; 11989500,0; Бюджет Романовского муниципального района. 3; Ремонт автомобильной дороги пер. Советский.; 0.8/4000; 5341100,0; Бюджет Романовского муниципального района. 4; ремонт примыкания автомобильной дороги "Романовка - Малое Щербедино- Романовка - Большой Карай" (ул. Народная- ул. Вокзальная) к автомобильной дороге пер. Школьный.; 0/375; 727100,0; Бюджет Романовского муниципального района. 5; Ремонт автомобильной дороги ул. Западная.; 252/1511.4; 2560570,0; Бюджет Романовского муниципального района. 6.; Устройство дорожной разметки по ул. Ленина, Советская, Калинина, пер. Советский, ул.Федоровка; 210409,94; Бюджет Романовского муниципального района. 7; Устройство дорожной разметки по ул. Народная, ул. Вокзальная; 78718,03. 7; ремонт автомобильных дорог: автомобильная дорога «Бобылевка-Осиновка-Борецк», автомобильная дорога «Борецк- Константиновский», автомобильная дорога «Продолжение дороги Романовка- Малое Щербедино»; 16,9 /101400; 734200.0; Бюджет Романовского муниципального района. 8; Ремонт автомобильной дороги «Продолжение дороги Романовка- Малое Щербедино» , ул. Калинина от пересечения с ул. Народная до дома №200; 1.0/6000; 6894065,03; Бюджет Романовского муниципального района. итого; 29635863,0. 2022г. 1; Ремонт автомобильных дорог; 18217500,0; Бюджет Романовского муниципального района.. Итого 18217500,0. 2023г. 1; Ремонт автомобильных дорог; 15317500,0; Бюджет Романовского муниципального района.. итого; 15317500,0. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 2021г. 1; Содержание автомобильных дорог: автомобильная дорога «Бобылевка-Осиновка-Борецк», автомобильная дорога «Борецк- Константиновский», автомобильная дорога «Продолжение дороги Романовка- Малое Щербедино»; 16,9 /101400; 1800000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном районе; -; 1122240,0; Бюджет Романовского муниципального района. 3; Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 389960,0. итого; 3312200,0. 2022г. 1; Содержание автомобильных дорог: автомобильная дорога «Бобылевка-Осиновка-Борецк», автомобильная дорога «Борецк- Константиновский», автомобильная дорога «Продолжение дороги Романовка- Малое Щербедино»; 16,9 /101400; 1800000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном районе; -; 900000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 3; Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 312200,0. итого; 3012200,0. 2023г. 1; Содержание автомобильных дорог: автомобильная дорога «Бобылевка-Осиновка-Борецк», автомобильная дорога «Борецк- Константиновский», автомобильная дорога «Продолжение дороги Романовка- Малое Щербедино»; 16,9 /101400; 1800000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном районе; -; 900000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 3; Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 312200,0. итого; 3012200,0. Мероприятия разработки проектно-сметной документации. 2021. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 400000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 480000,0; Бюджет Романовского муниципального района. Итого; 880000,0. 2022г. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 400000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 350000,0; Бюджет Романовского муниципального района. Итого; 750000,0. 2023г. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 400000,0; Бюджет Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 350000,0; Бюджет Романовского муниципального района. Итого; 750000,0. V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем потребности пользователей дорог в нормальном и безопасном транспортном сообщении. VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в течение 3-х лет. Реализация мероприятий программы обеспечивается подрядными организациями на договорной основе. Сроки выполнения мероприятий программы и качество работ контролируются администрацией Романовского муниципального района.

VII. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели  муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится на 11,8 %;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий, уменьшится на 2,снизится до 0 %;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог -1,5км.

_______