- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  20.12.2021 года №  611
р.п.Романовка

Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и ремонт автомобильных дорог

Романовского муниципального образования

Романовского муниципального района »

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  муниципальную программу «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального образования Романовского муниципального района » согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 10.12.2020 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы  «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального образования Романовского муниципального района».

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области romanovka.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Исупова В.П.

И.о.главы

муниципального района                                                             Н.П.Рябинина

Приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 20.12.2021 года № 611 ПАСПОРТ муниципальной программы «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального образования Романовского муниципального района» Наименование программы; «Проектирование и ремонт автомобильных дорог Романовского муниципального образования Романовского муниципального района ». Заказчик программы; Администрация Романовского муниципального района. Разработчик программы; Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района. Цель и задачи программы; Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Романовского муниципального образования Романовского муниципального района и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Условием достижения цели является решение следующих задач: - выполнение необходимых объемов работ по ремонту дорог; - восстановление дорог.. Объемы и источники; Общий объем финансирования по программе составляет 2022год –2653,374тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Романовского муниципального образования - 2653,374тыс. руб. 2023год –2653,374тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Романовского муниципального образования - 2653,374тыс. руб. 2024год –2653,374тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Романовского муниципального образования - 2653,374тьс. руб.. Целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы; 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального образования Романовского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального образования Романовского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий. 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области –3,7км.. Ожидаемые конечные результаты реализации программы; Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам Романовского муниципального образования Романовского муниципального района и развитие транспортной сети уличных дорог. Система организации контроля; Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется администрацией Романовского муниципального района. Осуществление муниципального контроля; Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района. - ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также обочины и разделительные полосы при их наличии. Ремонт автомобильных дорог - это комплекс работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, улучшению ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог. Содержание дорог - это осуществляемый в течение всего года комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения, а также работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Дорожные сооружения - это сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и др.). Автобусный маршрут - установленный в процессе организации перевозок путь следования автобусов между начальным и конечным пунктами. Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно- транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Муниципальный контроль – обеспечение соблюдения организациями независимо от их собственности, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных нормативно-правовыми актами. II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2.1. Проблема состояния дорожно-мостового хозяйства. Дорога и земляное полотно. Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: шелушения, неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. По состоянию на 01.01.2020года в Романовском муниципальном районе расположены: автомобильные дороги общего пользования местного значения межмуниципального характера – 35,6 км, в том числе с твердым покрытием- 0,8 км; улично- дорожной сети 230,35 км., в том числе с твердым покрытием -69,18км. Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее чем на 1,1 км протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия. 2.2. Проблема организации дорожного движения На обеспечение безопасности движения негативно влияет перегрузка транспортом городских магистралей из-за отставания развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта. В настоящее время все больше и больше обостряется проблема организации дорожного движения. Современная организация общественного транспорта не обеспечивает комфортный уровень перевозок в районе. Транспортная система района не в полной мере учитывает потребности и особенности передвижений. Возрастает объем неорганизованной парковки. Отсутствует программа целенаправленных действий по совершенствованию организации уличного движения. III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Романовского муниципального образования Романовского муниципального района и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 1. Содержать существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, для чего требуется: - выполнить ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Романовского муниципального образования Романовского муниципального района. IV. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ И СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА № п/п; Наименование работ; Протяженность, км/ общая площадь, кв. м; Сумма (тыс. руб.); Ответственный исполнитель. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 2022 год. 1; Ремонт автомобильных дорог; 2003,374; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 2003,374. 2023 год. 1; Ремонт автомобильных дорог; 2003,374; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 2003,374. 2024 год. 1; Ремонт автомобильных дорог; 2003,374; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 2003,374. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 2022 год. 1; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном образовании Романовского муниципального района; -; 400,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 400,0. 2023 год. 1; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном образовании Романовского муниципального района; -; 400,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 400,0. 2024 год. 1; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Романовском муниципальном образовании Романовского муниципального района; -; 400,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 400,0. Мероприятия разработки проектно-сметной документации. 2022 год. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 150,0; Администрация Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 100,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 250,0. 2023 год. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 150,0; Администрация Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 100,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 250,0. 2024 год. 1; Изготовление проектно- сметной документации; -; 150,0; Администрация Романовского муниципального района. 2; Осуществление контроля качества по выполнению ремонта дорог; -; 100,0; Администрация Романовского муниципального района. Итого; 250,0. V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем потребности пользователей дорог в нормальном и безопасном транспортном сообщении. VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в течение 3-х лет. Реализация мероприятий программы обеспечивается подрядными организациями на договорной основе. Сроки выполнения мероприятий программы и качество работ контролируются администрацией Романовского муниципального района.

VII. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели  муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального образования Романовского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится на 15,0 %;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Романовского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий, уменьшится на 2%.

_______