АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2025 года № 324

р.п.Романовка

О внесении изменений в постановление

администрации Романовского

муниципального района

Саратовской области

от 27.12.2024года  №786

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 27.12.2024 года № 786 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство Романовского

муниципального образования Романовского муниципального района  на 2025-2027 годы»» изменения изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить   настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Исупова В.П.

Глава

муниципального района                                                              А. И. Щербаков

Приложение  к      постановлению

администрации Романовского

муниципального района

Саратовской области

от  19.05.2025 года № 324

«Приложение  к постановлению

администрации Романовского

муниципального района

Саратовской области

от 27.12.2024 года  № 786

Паспорт
муниципальной программы

«Благоустройство Романовского муниципального образования Романовского муниципального района  на 2025-2027 годы»

I. Основные положения о муниципальной программе

| Цели муниципальной программы и их значения по годам реализации | Основной целью муниципальной программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды Важнейшие оценочные показатели; 2024год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Благоустройство общественных территорий (тротуаров) на территории Романовского муниципального образования, м; 602; 500; 600; 700. |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Романовского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального района) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) * | Общий объем финансирования Программы составляет 6500,0 тыс.рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. - областной бюджет - 5000,0 тыс. руб. -бюджет Романовского муниципального района Саратовской области -1500 тыс.руб. ; - из внебюджетных источников - 0,0 тыс.рублей. |
| Основание для разработки Программы | Благоустройство общественных территорий на территории Романовского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды 2.Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Романовского муниципального образования |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Отсутствует |

II. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя * | Документ, в соответст вии с которым предусмо трено включение данного показателя ** | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |
| Муниципальная программа цель- создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (тротуаров) на территории Романовского муниципального образования | метр | 602 | 500 | 600 | 700 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального района |  |  |

III Структура муниципальной программы

Комплекс процессных мероприятий по реализации муниципальной  программы «Благоустройство Романовского муниципального образования Романовского муниципального района  на 2025-2027 годы»

| №п/п |  | Номер и наименование задачи, структурного элемента |  | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб лей), всего |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Феде раль ного бюджета (прогнозно), тыс. руб. |  |  | областного бюджета (прог нозно), тыс. руб. | Мест ных бюд жетов (прогноз но), тыс. руб. |  | Внебюджетных источников (прог нозно), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 Благоустройство общественных территорий -тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Калинина (от дома 94 до пер. Пионерский) и пер.Пионерский от ул. Ленина до ул Садовая в р.п. Романовка |  | 2025 | 5000,0 |  | 0 |  |  | 5000,0 | 0 |  | 0 |  |  | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района | Благоустройство тротуара -500 м |  |  |
| 2 | Изготовление проектно- сметной документации |  | 2025 |  |  | 157,5 |  | 0 | 0 |  |  | 157,5 |  | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |  |  |

| 3 | Осуществление контроля качества по выполнению работ | 2025 | 342,5 | 0 | 0 | 342,5 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Максима Горького (от д. № 5А до д.№53) в р.п. Романовка | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района | Благоустройство тротуара -600 м |
| 5 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Шевченко (от пер. Школьный до пер. Пионерский) в р.п. Романовка | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| 6 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Калинина (от пер. Пионерский до пер. Школьный) в р.п. Романовка | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |

| 7 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Ленина (от ул. Народная до д.19 )в р.п. Романовка | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Изготовление проектно- сметной документации | 2026 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| 9 | Осуществление контроля качества по выполнению работ | 2026 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| 10 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Шевченко (от пер. Школьный до пер. Пионерский) в р.п. Романовка | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района | Благоустройство тротуара -700 м |

| 11 | Благоустройство общественной территории - тротуар по ул. Шевченко (от пер. Пионерский до пер. Советский) в р.п. Романовка | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Изготовление проектно- сметной документации | 2027 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |
| 13 | Осуществление контроля качества по выполнению работ | 2027 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Романовского муниципального района |  |

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| всего | 6500,0 | 5500,0 | 500,0 | 500,0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

-Создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды.

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Романовского муниципального образования;

-привлечение населения Романовского муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

-совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Романовского муниципального образования.

## Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается созданием механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.

2. Организация реализации Программы  и контроль за ходом ее исполнения.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность Романовского муниципального образования.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация Программы рассчитана на 2025-2027 годы.

Программа  реализуется в течение 3-х лет.  Реализация мероприятий  программы обеспечивается подрядными  организациями  на договорной основе.

Сроки   выполнения  мероприятий  программы  и  качество   работ  контролируются  администрацией Романовского муниципального района.