Приложение № 1 к постановлению

администрации Романовского муниципального

района Саратовской области

от   27.02.2010 года  № 84

ПЕРЕЧЕНЬ

документов территориального планирования и градостроительного зонирования Романовского муниципального района для размещения объектов капитального строительства местного значения

| № | Наименование проекта | Муниципальное образование | Площадь, га | Срок подготовки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план р.п.Романовка | Романовское муниципальное образование | 14158,21 | 2010-2011г.г. | Подготавливается администрацией Романовского муниципального района |
| 2 | Правила землепользования и застройки | Романовское муниципальное образование | 14158,21 | 2010-2011г.г. | -«- |
| 3 | Генеральный план с.Большой Карай | Большекарайское муниципальное образование | 20526,97 | 2011г. | -«- |
| 4 | Правила землепользования и застройки | Большекарайское муниципальное образование | 20526,97 | 2011г. | -«- |

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и ЖКХ                                                                       Т.Ю.Сапрыкина

Приложение № 2 к постановлению

администрации Романовского муниципального

района Саратовской области

от  27.02.201 года  № 84

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства местного значения

| № | Наименование объекта | Прогнозируемые сроки проектировании, строительства и вода объекта в эксплуатацию | Прогнозируемые источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет (млн.руб.) | иные бюджеты (млн.руб.) | внебюджетные средства (млн.руб.) |
| 1 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1.1. | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |
|  | 2500 кв.м | 2010г. | 0,07 | 7,60 | 21,15 |
|  | 2500 кв.м. | 2011г. | 0,07 | 8,50 | 29,00 |
|  | 2500 кв.м | 2012г. | 0,07 | 9,10 | 38,40 |
| 2 | Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство зернохранилища п.Алексеевский Романовский р-он Алексеевское муниципальное образование | 2010г. |  |  | 5,32 |
| 2.2 | Строительство здания склада для хранения яблок пл.2278 кв.м. пос.Константиновский Бобылевское муниципальное образование Романовского муниципального района ЗАО «Русский Колос» | 2010-2011г.г. | - | - | 12,02 |

| 2.3. | Строительство здания общежития на 48 мест пл.1080 кв.м. пос.Константиновский Бобылевское муниципальное образование Романовского района, ЗАО «Русский Колос» | 2011г. |  |  | 20,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Строительство коровника на 240 голов с.Усть-Щербедино Романовского района Усть-Щербединское муниципальное образование | 2011-2012 | - | - | 40,0 |
| 3. | Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ФОК а р.п.Романовка Романовское муниципальное образование | 2011-2012г.г. |  | 65,0 |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ВЛ04кВт, протяженность 7,7 км | 2012г. |  |  | 7,7 |
| 5. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция водопроводных сетей р.п.Романовка | 2010-2011г.г. |  | 19,1 |  |
| 5.2 | Реконструкция системы водоснабжения с.Большой Карай и строительство 3-х глубинных скважины | 2010-2012г.г. |  | 268,00 |  |
| 6. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство газопровода в с.Бык Мордовокарайское муниципальное образование Романовского муниципального района | 2011г. |  | 3,2 | 0,8 |
| 6.2 | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Большой Карай | 2012 г. |  | 0,9 | 0,1 |

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и ЖКХ                                                                       Т.Ю.Сапрыкина