[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13.10.2011 года № 298
р.п. Романовка
1

Об утверждении  программы «Капитальный ремонт здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п.Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений Саратовской области»

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области  и в целях приведения здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п.Романовка» в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  программу «Капитальный ремонт здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п.Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений Саратовской области»  согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на  первого заместителя главы администрации муниципального района Шепилову Н.П.
    Глава администрации  

муниципального   района                                       А.И.Щербаков

Приложение к постановлению

администрации Романовского 
муниципального района

Саратовской области

от  13.10.2011 года № 298
Программа «Капитальный ремонт здания

МОУДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 

Наименование программы: Программа «Капитальный ремонт здания МОУДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области»
Характер: социальный.

Территориальная принадлежность: Администрация Романовского муниципального района.

Уровень проблемы: муниципальный.

Социальная ориентированность: всё проживающее население и гости района.

Основание для разработки программы: рекомендации администрации Романовского муниципального района.

Заказчик: отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД  «Детская школа искусств р.п. Романовка» 
Разработчик: отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД  «Детская школа искусств р.п. Романовка»

Исполнители: Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД  «Детская школа искусств р.п. Романовка»

Цель программы: Приведение здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе.

Задачи программы: Приведение здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе.

Сроки реализации: 2011 год.

Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования составляет 1700,0 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет.

1. Предполагаемые мероприятия: программа разработана как комплекс мероприятий по капитальному ремонту здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» и приведение его в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе;

2. Капитальный ремонт входа, коридора, класса хора, актового зала, кабинета директора, замена оконных блоков.
3. Капитальный ремонт туалетной комнаты, канализации, водопровода.

Мероприятия программы: работы по ремонту здания МОУ ДОД «Детская школа искусств                    р.п.Романовка» проводятся ежегодно, но не в требуемом объеме, за счет средств местного бюджета.

Перечень возможных источников финансирования, предложений и ответов, подтверждающих согласие или заключение договоров: местный бюджет.

Ожидаемая экономическая, социальная эффективность: обеспечение комфортных условий для обучения в МОУ ДОД «Детская школа искусств    р.п.Романовка»

Паспорт программы «Капитальный ремонт здания

МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 

	Наименование программы
	Капитальный ремонт здания

МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 

	Основание для разработки программы
	Рекомендации администрации Романовского муниципального района

	Заказчик 
	Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД «Детская школа искусств                     р.п. Романовка»

	Основной разработчик
	Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД «Детская школа искусств                р.п. Романовка»

	Основной исполнитель
	Отдел культуры и кино администрации Романовского муниципального района, МОУ ДОД «Детская школа искусств                        р.п. Романовка»

	Цель программы
	Приведение здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе.

	Задачи программы
	Проведение  капитального ремонта здания МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» » в соответствие с требованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе.

	Сроки реализации
	2011 год

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования составляет 1700,0 тыс. рублей. Источник финансирования – местный бюджет


  Перечень мероприятий обеспечивающих выполнение Программы «Капитальный ремонт здания

МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка» в рамках областной целевой программы «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 

	№
	Учреждение культуры
	Виды работ
	Ориентировочная стоимость (руб.)

	1.
	МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Романовка»
	Капитальный ремонт здания
	1497462,72



	2.
	МОУ ДОД «Детская школа искусств                        р.п.Романовка»
	Капитальный ремонт туалетной комнаты, канализации, водопровода. 
	202538,28



	
	Итого
	
	1700000,00






































[image: image1.png]